ОТЧЁТ О ТЕСТИРОВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

«SupplyShop» версия 1.0

Автор: Солоников А.С.

Содержание

Краткое описание	3

Описание процесса тестирования	3

Расписание	3

Статистика по новым дефектам	4

Список новых дефектов	5

Статистика по всем дефектам	6

Рекомендации	7

Приложение 1	8

Краткое описание

За период с 12 по 17 мая было проведено тестирование представленного продукта. Обнаруженf1 ошибокf с высоким приоритетом. На следующую итерацию запланировано устранить обнаруженные дефекты.

Команда тестировщиков

| ФИО | Должность | Роль на проекте |
| --- | --- | --- |
| Солоников Антон Сергеевич | Тестировщик | Ответственный за обеспечение качества |

Описание процесса тестирования

Приложение было протестировано на следующем  ПО:

- OC: Windows 10;

- Оперативная память 8 Гб;

- Объём свободного дискового пространства 256 Гб;

- Частота процессора 2,5 Гц;

- Разрешение монитора: 1920x1080.

Для корректной работы на ПК были установлены:

- MySQL Server 8.0;

- MySQL Workbench 8.0;

- Net Framework 4.7.2.

Тестирование выполнялось вручную.

Функциональное тестирование выполнялось согласно документу «тест-кейса для SupplyShop» версия 1.3 (Приложение 1).

Расписание

| ФИО | Дата | Деятельность | Продолжительность, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Солоников Антон Сергеевич | 12.05.2025 | Тестирование по документации | 6 |
| Солоников Антон Сергеевич | 13.05.2025 | Ручное тестирование | 6 |
| Солоников Антон Сергеевич | 14.05.2025 | Разработка тест-кейсов | 6 |
| Солоников Антон Сергеевич | 15.05.2025 | Написание отчётов о дефектах | 6 |
| Солоников Антон Сергеевич | 16.05.2025 | Написание отчётов о дефектах | 6 |
| Солоников Антон Сергеевич | 17.05.2025 | Написание отчётов о дефектах | 6 |

Статистика по новым дефектам

| Статус | Кол-во | Важность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкая | Нормальная | Средняя | Высокая |
| Найдено | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| Исправлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проверено | 60 | 27 | 0 | 27 | 6 |
| Открыто заново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отклонено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Список новых дефектов

| id | 1 |
| --- | --- |
| Краткое описание | Ошибка при вводе даты рождения на форме «Введение пользователей», отсутствует ограничения для ввода года |
| Полное описание | Тест - кейс №53 На форме «Введение пользователей» при создании нового пользователя возможно ввести дату рождения, превышающую текущую дату. Это нарушает логическую корректность данных, так как человек не может родиться в будущем Ожидаемый результат: при вводе в поле "Дата рождения" должно ограничивать выбор дат так, чтобы нельзя было выбрать дату позже текущей (системной) Фактический результат: система принимает любую дату, включая будущие (например, 22.03.2100), без ограничений |
| Шаги по воспроизведению | - Открыть форму "Введение пользователей" - Заполнить все поля обязательные поля - В поле для ввода даты ввести дату, превышающую текущую - Нажать кнопку "Добавить" |
| Воспроизводимость | Всегда |
| Важность | Средняя |
| Приложение |  |
| Описание всех новых дефектов |  |

Статистика по всем дефектам

| Статус | Кол-во | Важность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкая | Нормальная | Средняя | Высокая |
| Найдено | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| Исправлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проверено | 60 | 27 | 0 | 27 | 6 |
| Открыто заново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отклонено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 1 – диаграмма результатов выполнения тест – кейсов (успешные / неуспешные)

Рисунок 2 – распределение тестов по модулям

Рисунок 3 – распределение дефектов по приоритету

Процент выполненных тест – кейсов = 100%

Эффективность тест – кейсов = 26%

Рекомендации

Текущий билд к релизу не готов. Необходимо исправить все дефекты с высоким приоритетом.

Приложение 1

Тест–кейсы для SupplyShop версия 1.0