«ТЕСТ-ПЛАН»

Автор: Солоников А.С.

г. Заволжье

2025 г.

Содержание

Введение	3

Область тестирования	3

График тестирования	4

Ресурсы	4

Инструменты и программное обеспечение:	4

Подходы к тестированию	4

Разработка тест-кейсов	5

Проведение тестирования	5

Риски и непредвиденные ситуации	5

Метрики тестирования	6

Утверждение	6

Введение

Описание: Данный тест-план описывает процесс тестирования автоматизированной информационной системы учета продаж продукции магазина.Система включает модули работы с пользователями, товарами, заказами, а также функции резервного копирования базы данных и разграничения прав пользователей.

Цель: Обеспечить высокое качество автоматизированной информационной системы, своевременно выявить и устранить дефекты, гарантировать надежную и безопасную работу функций приложения.

Область тестирования

Включено в тестирование:

- Авторизация пользователей с разными ролями (администратор, менеджер и клиент)

- Проверка правильности ввода логина и пароля

- Проверка отображения соответствующего меню на соответствие роли

- Работа капчи и блокировка при неверной авторизации

- Отображение капчи после неудачной авторизации

- Блокировка ввода на 10 секунд при повторных ошибках

- Отображение интерфейса в зависимости от роли

- Проверка отображения ФИО пользователя

- Проверка отображения доступных меню для каждой роли

- Управление пользователями

- Поиск пользователей по имени

- Фильтрация пользователей по роли

- Просмотр и управление каталогом товаров

- Поиск товаров по наименованию

- Сортировка товаров по стоимости

- Фильтрация товаров по категории и размеру скидки

- Экспорт заказов и отчетов в MicrosoftWord/Excel

- Экспорт информации о заказе в Word

- Формирование отчетов о заказах с фильтрацией по дате

Исключено из тестирования:

- Нагрузочное тестирование

- Платежные системы (тестирование реальных транзакций)

График тестирования

Дата начала тестирования: 12 мая

Дата окончания тестирования: 17 мая

Этапы тестирования:

- Модульное Unit-тестирование

- Интеграционное тестирование

- Системное тестирование

- Приемочное тестирование

Ресурсы

- Команда тестировщиков: 1 тестировщик – Солоников А.С.

- Тестовая среда:

- ОС: Windows 10 и выше;

- MySQL 8.0;

- MySQL Workbench 8.0;

- Net Framework 4.7.2.

Инструменты и программное обеспечение:

- Excel для управления тест-кейсами

- Ёжка для управления дефектами

Подходы к тестированию

Типы тестировния:

- Функциональное тестирование

- Регрессивное тестирование

- Тестирование удобства использования (юзабилити)

- Тестирование совместимости

Методы тестирования:

- Ручное тестирование на основе тест-кейсов

Уровни тестирования:

- Компонентное тестирование (проверка отдельных элементов системы)

- Интеграционное тестирование (взаимодействие разных модулей)

- Системное тестирование (проверка всей системы в целом)

- Приемочное тестирование

Разработка тест-кейсов

Процесс разработки:

- Определение ключевых пользовательских сценариев использования

- Описание входных данных и ожидаемого результата

- Разделение тест-кейс по функциональным модулям: авторизация, пользователи, товары, заказы

- Приоритизация тест-кейсов по важности

Проведение тестирования

Порядок проведения:

- Первоначальная проверка ключевых функций: авторизация, просмотр товаров

- Тестирование поиска, сортировки, фильтрации данных

- Проверка работы капчи

- Выявление дефектов и их регистрация в системе "Ёжка"

- Исправление дефектов и повторное тестирование

Управление дефектами:

- Дефекты классифицируются по уровням критичности

- Критические дефекты устраняются в первую очередь

Риски и непредвиденные ситуации

Основные риски:

- Задержка устранения критических ошибок

- Проблемы с браузерной совместимостью

- Недостаточные ресурсы для тестирования (1 тестировщик)

- Изменение требований в процессе разработки

План действий:

- Проведение обсуждений с командой разработки

- Привлечение дополнительных ресурсов при необходимости

- Согласование новых сроков и требований с заказчиком

Метрики тестирования

Основные метрики:

- Процент выполненных тест-кейсов: Tвыпол.=Кол-во выпол.тестовОбщее кол-во тестов * 100

- Покрытие требований = Тестируемые требованияОбщее число требований*100%

Критерии завершения тестирования:

- Выполнено не менее 95% тест-кейсов

- Все критические баги устранены

- Интернет магазин готов к сдаче

Утверждение

Подпись тест-плана утверждает менеджер по контролю качества